UMOWA

USP 2021-…………………

zawarta w dniu ……  2021 r. w Szczecinie pomiędzy:

Nowy Szpital we Wschowie Sp. z o.o. z siedzibą we Wschowie, ul. Ks. A. Kostki 33, 67-400 Wschowa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000244434, NIP 8522486170, REGON 320233950, o kapitale zakładowym 150.000,00 zł prowadząca „Nowy Szpital we Wschowie” ul. Ks. A. Kostki 33, 67-400 Wschowa:

reprezentowana przez:

…………………………………………..

zwana dalszej treści umowy „ Zamawiającym”

a

………………. prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą ……………………., z siedzibą w ………………………….., ul. ……………….., kod …………………; NIP ………………………, REGON …………………..,

reprezentowanym przez

…………………………..

zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”

o następującej treści:

§1

PRZEDMIOT UMOWY

- Przedmiotem umowy jest wykonanie robót budowlanych objętych DECYZJĄ NR 38/2021
o pozwoleniu na budowę w zakresie przebudowy i rozbudowy budynku szpitala o rejestrację 
i izolatkę dla Izby Przyjęć oraz budowy wiaty dla karetek w Nowym Szpitalu we Wschowie przy ul. Ks. A. Kostki 33, na działce nr ewid. 1597/2  w obrębie Wschowa.

- Przedmiot umowy określają dokumenty wymienione w załącznikach od nr 1 do 7 do Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia w postępowaniu przetargowym numer sprawy 2021-………….

- Przyjęta przez Wykonawcę technologia i organizacja wykonywania robót musi spełniać warunki techniczne i fachowo – sanitarne właściwe dla obiektów użyteczności publicznej o charakterze szpitalnym.

- Wykonawca będzie realizował przedmiot Umowy z zachowaniem najwyższego właściwego dla Niego standardu jakościowego i technologii prowadzenia robót budowlanych dostosowanych do warunków lokalnych Zamawiającego, z zachowaniem ciągłości udzielanych przez szpital świadczeń zdrowotnych.

§2

TERMINY

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie do 16 tygodni od daty podpisania umowy.

- Planowany termin rozpoczęcia robót: do 5 dni od daty podpisania umowy.

- Wykonawca przedstawi Zamawiającemu w terminie 7 dni od daty podpisania umowy do uzgodnienia HARMONGORAM realizacji robót.

§3

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

- Z tytułu wykonania umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe 
łącznie w wysokości …………….. zł brutto (słownie: …………. zł brutto, w tym należny podatek VAT w wysokości 23%.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 wyczerpuje w całości roszczenia Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu niniejszej umowy w szczególności koszty energii elektrycznej i wody, opłaty i podatki, zakup wszystkich materiałów i wyrobów budowlanych. Wynagrodzenie obejmuje także koszty prób, testów, opłat urzędowych, wywóz gruzu i materiałów odpadowych oraz ich utylizację, zabezpieczenia robót do odbioru końcowego, przygotowania dokumentów odbiorowych i dokumentacji powykonawczej.

- Wynagrodzenie płatne będzie, w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT, na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

- W przypadku zwłoki w zapłacie faktury Wykonawcy będą przysługiwać odsetki ustawowe.

- Zamawiający dopuszcza płatności częściowe za wykonane roboty w rozliczeniu miesięcznym lecz w łącznej wysokości nie wyższej niż 80% wartości wynagrodzenia Wykonawcy określonego w ust.1.

- Warunkiem wystawienia faktury częściowej lub końcowej przez Wykonawcę jest zatwierdzenie Protokołu odbioru robót częściowych lub końcowego przez Zamawiającego.

- Odbiór robót częściowy lub końcowy będzie się odbywał na warunkach określonych w §7 umowy.

§4

- Wykonawca oświadcza, iż:

- zapoznał się z założeniami i uwarunkowaniami wykonawczymi w warunkach lokalnych Zamawiającego oraz po szczegółowym ich zbadaniu i przeprowadzeniu wizji lokalnej obszaru objętego przedmiotem Umowy nie zgłasza uwag i uznaje je za wystarczającą podstawę do prawidłowej i pełnej realizacji Przedmiotu Umowy w objętym przez nią zakresie.

- posiada wszelkie niezbędne uprawnienia, odpowiedni personel oraz potencjał techniczny do wykonania przedmiotu umowy oraz zobowiązuje się do wykonania przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z warunkami Umowy, złożoną ofertą, zasadami wiedzy technicznej, normami i warunkami technicznymi, uzgodnieniami z Zamawiającym.

- posiada odpowiednie doświadczenie i jest należycie przygotowany do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z najlepszą wiedzą i obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. Wykonawca oświadcza, że posiada właściwe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej na łączną kwotę co najmniej 100 000 zł (sto tysięcy zł) obejmujące swoim zakresem pokrycie szkód powstałych w związku i przy wykonywaniu prac będących przedmiotem zamówienia, a także obejmujące swoim zakresem pokrycie szkód, jakie mogą wyrządzić podmioty, którymi Wykonawca posługuje się przy wykonywaniu niniejszej umowy. Polisa ubezpieczeniowa stanowi załącznik do Umowy. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania przedmiotowej polisy w nie mniejszym zakresie ubezpieczenia oraz na łączną kwotę nie mniejszą niż 100 000 zł nie krócej niż do 31.03.2023 r.

§5

- Zamawiający jest uprawniony do wydawania poleceń Wykonawcy, związanych 
z jakością i ilością prac, które są niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

- Przedstawicielem ZAMAWIAJĄCEGO uprawnionym do reprezentowania w sprawach związanych z realizacją Umowy jest: Kierownik DAG Teresa tyczyńska tel.: 660 293 767, mail: ttyczynska@nowyszpital.pl.

- Zmawiający zastrzega sobie prawo powołania Inspektora Nadzoru, o czym niezwłocznie poinformuje Wykonawcę.

- Przedstawicielem Wykonawcy będzie ……………., tel.:  ……………, adres email: ……………….

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych zaakceptowanych przez Zamawiającego.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody wyrządzone przez Wykonawcę osobom trzecim w miejscu prowadzenia robót budowlanych w stopniu całkowicie zwalniającym od tej odpowiedzialności Zamawiającego.

- Wykonawca będzie stosował się do zaleceń Zamawiającego oraz przestrzegał przepisów bhp. Wykonawca odpowiednio oznakuje i zabezpieczy miejsce robót.

- Osobą uprawnioną do kontroli przebiegu realizacji umowy na każdym jej etapie jest inż. Iwona Nowicka tel. 506 971 805, e-miał: inowicka@nowyszpital.pl

§6

GWARANCJA i RĘKOJMIA

- Na wykonane roboty niezależnie od rękojmi Wykonawca udziela Zamawiającemu 
24 miesięcznej gwarancji jakości z zastrzeżeniem, iż materiały, urządzenia i osprzęt objęte są oddzielnymi zasadami i terminami gwarancji określonymi przez producenta. Bieg terminu gwarancji biegnie od dnia dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest na wezwanie Zamawiającego 
na swój koszt usuwać wszelkie wady i usterki będące rezultatem złej jakości przeprowadzonych robót lub nienależytym ich wykonaniem- w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego.

- Wykonawca przekaże na dostarczone i wbudowane lub zainstalowane materiały 
i urządzenia, gwarancje producenta.

- Wykonawca zobowiązuje się w ramach serwisu gwarancyjnego do stawiennictwa 
w siedzibie Zamawiającego w terminie 12 godzin od otrzymania na piśmie bądź faxem zawiadomienia o wadzie oraz do jej usunięcia w terminie maksymalnie 3 dni daty od powzięcia wiadomości o zaistniałych wadach, z zastrzeżeniem ust. 6.

- Termin, o którym mowa w ust. 4 może zostać wydłużony za pisemną zgodą Zamawiającego 
w przypadku, gdyby z przyczyn niezależnych od Wykonawcy nie można było wady usunąć.

- W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę wad w wyznaczonym wyżej terminie bądź nieusprawiedliwionego niestawiennictwa na oględziny, Zamawiający upoważniony jest jednostronnie do sporządzenia protokołu i wyznaczenia Wykonawcy dodatkowego terminu do usunięcia wad w zakresie określonym w treści protokołu.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia z należnego Wykonawcy wynagrodzenia poniesionych strat w przypadku powstania jakichkolwiek szkód powstałych w wyniku awarii lub podczas prowadzonych prac, za które odpowiada Wykonawca.

- W przypadku potrąceń, o których mowa w ust. 7 Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek dochodzenia należnego odszkodowania od swojego ubezpieczyciela.

- Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy niezależnie od uprawnień przysługujących z tytułu gwarancji.

- Termin gwarancji należytego wykonania przedmiotu umowy i rękojmi ulega automatycznemu przedłużeniu o czas każdej naprawy. W przypadku wymiany na nowy przedmiotu umowy lub jego części, termin gwarancji w stosunku do tego przedmiotu lub części biegnie na nowo.

- Wykonawca odpowiada za wady fizyczne i prawne przedmiotu Umowy oraz za brak zagwarantowanych właściwości.

- Wykonawca zapewnia, iż zamontowane wyroby budowlane i urządzenia będą fabrycznie nowe i wolne od wad i roszczeń osób trzecich.

- W okresie gwarancji, po wykonaniu max. 3 napraw tego samego podzespołu wymagana jest wymiana tego podzespołu / części / urządzenia na nowy.

- Warunki udzielonej gwarancji nie mogą być dla Zamawiającego mniej korzystne niż wynikające z Kodeksu Cywilnego oraz warunków producenta urządzeń.

- W przypadku niedotrzymania terminów, o których mowa w ust. 4 lub 5, Zamawiający po uprzednim pisemnym wezwaniu do naprawy w terminie wskazanym przez Zamawiającego, ma prawo wykonać naprawę sam lub powierzyć jej wykonanie podmiotowi trzeciemu na koszt 
i ryzyko Wykonawcy, zachowując jednocześnie prawo do naliczenia kar umownych.

§7

ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY

- Strony zgodnie postanawiają, że będzie stosowany odbiór końcowy przedmiotu umowy.

- Wykonawca powiadomi Zamawiającego na piśmie o gotowości do odbioru końcowego na 7 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia tego odbioru, pismem składanym bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego oraz prześle w wersji elektronicznej skan zgłoszenia gotowości do odbioru z kompletem dokumentacji powykonawczej jej wykazem na adresy e-mailowe osób ze strony Zamawiającego wskazanych w umowie.

- Wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego w wersji papierowej wykaz dokumentacji powykonawczej wraz z kompletem dokumentacji powykonawczej.

- Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru końcowego, 
w terminie nieprzekraczającym 14 dni roboczych, od dnia rozpoczęcia tego odbioru.

- Odbiór robót prowadzić będzie Komisja Odbiorowa powołana przez Zamawiającego.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub nieprzeprowadzenia z wynikiem pozytywnym wszystkich wymaganych prób, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia tych wad lub dokonać odbioru warunkowego, z podaniem terminu na usunięcie wad lub usterek.

- Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy uznaje się datę protokolarnego odbioru końcowego.

- Odbiór przedmiotu umowy dokonany będzie komisyjnie na podstawie Protokołu odbioru końcowego zatwierdzonego przez Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu w ramach umowy dokumentację powykonawczą w formie pisemnej w 1 egzemplarzu. Dodatkowo Wykonawca dostarczy dokumentację powykonawczą w formie zapisu cyfrowego na nośniku elektronicznym zewnętrznym (1 szt.).

- Dokumentacja Powykonawcza będzie zawierać odpowiednio do przedmiotu umowy w szczególności:

- wszelkie atesty, certyfikaty, deklaracje techniczne na wbudowane materiały, urządzenia 
i osprzęt,

- wymagane pomiary: elektryczne, skuteczności wentylacji, natężenia oświetlenia.

- Instrukcje obsługi wbudowanych urządzeń,

- Dokumentacje techniczna ruchowe (DTR) wydane przez producenta dla wbudowanych urządzeń, określające warunki techniczne, montażu, instalacji, rozruchu urządzeń.

- Dokumentacja zdjęciowa z przebiegu postępu budowy w wersji elektronicznej, w tym robót zanikających lub ulegających zakryciu.

- Kopie Kart gwarancyjnych producentów materiałów i urządzeń dostarczonych 
i wbudowanych przez Wykonawcę, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

- Protokół z przeszkolenia personelu Zamawiającego.

- Zamawiający wyznaczy termin i rozpoczęcie odbioru przedmiotu umowy w ciągu 7 dni roboczych od daty pisemnego zawiadomienia go przez Wykonawcę o osiągnięciu gotowości do odbioru.

- Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone usterki lub wady, 
to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady lub usterki nie nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia usterek i wad,

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia a umożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, może on obniżyć odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy,

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, może odstąpić od umowy lub żądać od Wykonawcy wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

- Odbiory częściowe przebiegać będą na zasadach określonych jak dla odbioru końcowego.

§ 8

KARY UMOWNE

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną z tytułu odstąpienia od całości lub części umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wartości wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie określonym w §2 w wysokości 2% wartości łącznego wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy za każdy dzień zwłoki.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie w usunięciu wad 
i usterek ujawnionych przy odbiorze bądź w okresie rękojmi i gwarancji w terminach określonych w Umowie w wysokości 2% wartości łącznego wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy za każdy dzień zwłoki.

- Każda ze stron umowy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, do wysokości rzeczywiście poniesionej i udokumentowanej szkody.

- Strony ustalają, że w razie naliczenia kar umownych zgodnie z ust. 1-3 Zamawiający będzie upoważniony do potrącenia kwoty tych kar z wynagrodzenia Wykonawcy.

- Kary umowne stają się wymagalne w dniu zaistnienia podstaw do ich naliczenia.

§9

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

- Zamawiający może jednostronnie odstąpić od całości lub części umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:

  - nie podjęcia wykonania umowy w terminie

  - złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub likwidacji Wykonawcy,

  - zajęcia majątku Wykonawcy w zakresie utrudniającym prawidłowe i terminowe zrealizowanie niniejszej umowy,

  - opóźnienia w podjęciu robót budowlanych przez Wykonawcę trwającej dłużej niż 14 dni,

  - wykonywania robót budowlanych niezgodnie z przepisami i zaleceniami Zamawiającego,

  - zaprzestania realizacji niniejszej umowy przez okres przekraczający 14 dni,

  - innego rażącego naruszenia postanowień niniejszej umowy.

- Po stwierdzeniu przesłanek określonych w ust. 1 (z wyłączeniem pkt 3 i 4) Zamawiający wzywa Wykonawcę do usunięcia nieprawidłowości w zastrzeżonym przez siebie terminie. 
W przypadku nieusunięcia nieprawidłowości przez Wykonawcę w tym terminie Zamawiający może odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym.

- Odstąpienie od niniejszej umowy w całości lub w części powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Za każdym razem, kiedy w umowie mowa o prawie do odstąpienia, Zamawiający może je wykonać najpóźniej przed przystąpieniem do odbioru końcowego.

§ 10

# POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

- W ramach niniejszej umowy Zamawiający zostaje upoważniony przez Wykonawcę do gromadzenia i przetwarzania jego danych osobowych w celu wykonania niniejszej umowy.

- Odbiorcami danych mogą być także podmioty zajmujące się obsługą księgową i informatyczną Zamawiającego oraz spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Grupy Nowy Szpital Holding, na co niniejszym Wykonawca wyraża zgodę.

- Zamawiający zapewnia, by osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązały się do zachowania ich tajemnicy lub by podlegały odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy.

- Zamawiający oświadcza, że podjął wszelkie środki zabezpieczające, wymagane przepisami prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych.

- Wykonawca ma prawa dostępu do przetwarzaniach danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

- Dane osobowe będą przechowywane do ewentualnego odwołania zgody na ich przetwarzanie, a po takim odwołaniu, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących Zamawiającego 
w stosunku do Wykonawcy.

- O każdym wypadku wystąpienia naruszenia ochrony danych osobowych Zamawiający niezwłocznie poinformuje Wykonawcę.

- Wykonawca ma prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych do organu nadzoru.

- Zasady wynikające z powyższych ustępów stosuje się odpowiednie w przypadku powierzenia przetwarzania danych osobowych przez Zamawiającego Wykonawcy.

§11

# OBOWIĄZEK ZACHOWANIA TAJEMNICY

Wykonawca uprawniony jest wykorzystać uzyskane od Zamawiającego informacje poufne wyłącznie w celu wykonania niniejszej umowy i zobowiązuje się ich nie utrwalać, nie powielać, nie kopiować ani nie udostępniać osobom trzecim bez pisemnej zgody Zamawiającego.

§12

- Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania we właściwym czasie o zdarzeniach mających istotne znaczenie dla realizacji niniejszej umowy.

- Zmiany i uzupełnienia umowy pod rygorem nieważności mogą nastąpić wyłącznie w formie pisemnej w postaci aneksów, podpisanych przez obie strony.

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 2 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części umowy.

§13

- Wszelkie spory pomiędzy stronami będą rozpatrywane przez właściwy sąd 
w Szczecinie.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, mają zastosowanie właściwe przepisy prawa, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz. U. z 1994 r, Nr 89, poz. 414 z póz. zm.) oraz inne obowiązujące przepisy prawa dotyczące przedmiotu umowy.

- Żadna ze stron nie może przenieść na inny podmiot obowiązków, uprawnień 
i wierzytelności Wynikających z niniejszej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony.

§14

- Zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

- Strony zobowiązują się do wskazania zmian adresów do doręczeń pod rygorem przyjęcia, 
że korespondencja wysłana pod adres wskazany w komparycji umowy jest doręczana skutecznie.

Załącznik:

  - Kosztorys ofertowy Wykonawcy z dnia:  …………

  - OC w zakresie prowadzonej działalności o wartości sumy gwarancyjnej nie niższej niż 100.000 zł

WYKONAWCA                                                                                            ZAMAWIAJĄCY